东辰集团石化分公司20万吨/年芳烃联合装置

机组检修说明

1. 总则：

1、工程说明：

（1）工程简况：

东辰控股集团有限公司石化分公司现有60万吨/年MCC（重油缓和裂解）装置5500Nm25万吨/年轻芳烃加氢装置。2017年拟对以上装置轴流风机、烟气轮机、汽轮机、离心压缩机、往复压缩机检修工程进行招标。

2. 工程概况：见附表

2.1. 检修项目：东辰控股集团有限公司石化分公司MCC以及芳烃加氢压缩机检修。

2.2. 检修地点：东营市垦利区胜坨镇。

3. 机组检修工程量：见附表

4. 检修标准：

4.1. 《2MCL系列气压机组维护检修规程》SHS 02014-2004。

4.2. 《AV系列主风机组维护检修规程》SHS 02007-2004；

4.3. 《催化裂化增压机组维护检修规程》SHS 02021-2004。

4.4. 设备制造厂家的随机资料、说明书、图纸。

5.  检修工期：

在完全达到检修条件时，暂定有效工作日为25天 .检修时间待定

6. 双方职责：

6.1. 甲方：

6.1.1. 无偿提供该工程所须的配件、天车、专用工具、技术资料、照明电源、灭火器。

6.1.2. 派员跟踪和协调处理相关问题，重大问题要及时联系相关单位人员到场解决。

6.1.3. 承担非乙方原因造成的设备故障、人为损坏、物料丢失、火灾等损失责任。

6.1.4. 承担外协加工零部件等费用。

6.2. 乙方：

6.2.1. 由高级技师担任检修小组组长，组长要管理好检修队伍，确保检修工作正常进行。

6.2.2. 严格执行检修规范和设备制造厂的技术要求，按时完成合同中约定的检修内容。

6.2.3. 严格遵守甲方的各项规章制度，接受甲方的安全和质量监督检查。

6.2.4. 乙方提供检修工具、密封涂料、调整垫片等。

6.2．5甲方要求提前工期时，乙方要采取一切可行的措施提前工期，同时，甲方应支付給乙方赶工费，具体价格双方商定。